金安广场6楼餐饮食堂操作间渗漏维修施工项目

招 标 文 件

招标编号：2024-09-13

招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司

二〇二四年九月

目录

- 项目概况及投标报名 ..................................3

- 投标人资格要求.......................................4

- 评标办法.............................................6

第四章  投标文件格式.........................................9

金安广场6楼餐饮食堂操作间渗漏维修施工项目

招标公告

安徽省金安物业管理有限责任公司拟对金安广场6楼餐饮食堂渗漏维修施工项目进行公开招标比选，现接受符合条件的单位在安徽国控资产管理有限公司官网平台报名，参加投标比选。

第一章   项目概况及投标报名

一、项目名称及内容

1、招标编号：JAWY-2024-09-13

2、项目名称：金安广场6楼餐饮食堂操作间渗漏维修施工项目

3、项目地点：合肥市庐阳区肥西路2997号

4、招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司

5、资金来源：自筹。

6、项目概况：金安广场6餐饮食堂操作间区域存在大面积渗漏，造成五楼数个包厢吊顶因渗漏而损坏，由各投标单位组织人员进行现场勘察，招标单位不就项目具体事项进行描述。

7、招标内容：金安广场6楼餐饮食堂操作间区域存在大面积渗漏检测及维修（包括卫生间和水管井区域及楼下装饰恢复修缮），现计划采用水固化注浆防水、排水沟刷4道聚脲防水、局部破拆封堵、瓷砖素水泥勾缝、楼下顶板渗漏点位注浆、引流排水等多种综合施工工艺进行防渗漏维修，但必须保障施工期间不耽误6楼餐饮食堂的正常经营。

8、质量要求：①施工结束完成初验180历日后，金安广场6楼餐饮食堂操作间区域（包括卫生间和水管井区域）不再有渗漏现象方为竣工验收合格（若在180历日之内出现渗漏，以最后一次渗漏维修结束顺延至180历日不再有渗漏现象，方为竣工验收合格），竣工验收合格的二周内一次性支付工程结算定案价款的97%，剩余3%工程款在质保期结束后二周内足额支付；②质保期内施工单位必须免费维修本次施工区域内的所有渗漏或因渗漏造成楼下装饰的损坏维修及损失赔偿。

9、计划工期： 30  天

10、资格审查方式：资格后审

二、投标截止时间： 2024 年 9 月  18 日17：30分时止。

三、开标时间：2024年 9 月  19  日（具体日期甲方待定）。

四、开标地点：合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场8楼。

五、拦标控制价： 陆万零捌佰捌拾壹元零柒分整（¥：60881.07元 ）。

六、业务咨询地址：合肥市肥西路2999号金安广场物业管理服务中心。

联系人：王先生，电话：13295610979。

七、投标文件份数：

投标书应有正副各壹份，必须密封投递，并在密封处加盖公章，投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

八、有下列情形之一的，招标人将依法重新招标：

1、投标截止时间止，投标人少于3个的；

2、经评标委员会评审后否决所有投标的。

九、不再招标：

1、重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程：

2、建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

安徽省金安物业管理有限责任公司

2024年9月 13 日

附件：

第二章 投标人资格要求

一、投标人资格要求

1、投标人资质条件：

（1）投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照和安全生产许可证；

（2）投标人须具有有效的房屋维修工程、建筑防水工程专业承包贰级以上级资质；

2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理近三年（自2020年1月1日起至今）有行贿犯罪行为的；

（3）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

（4）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

二、投标文件递交地址

1、合肥市庐阳区肥西路2999号金安广场物业服务中心。

2、联系人：张先生  电话：0551-62915166。密封的投标文件，应在投标截止时间前送达，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

3、投标文件递交截止时间：2024年 9 月  18  日17:30分。

4、本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将做废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

5、本项目不接受联合体投标。

第三章 评标办法

- 经初步评审合格的投标文件，议标委员会对其技术部分和价格部分作进一步评审、比较。其中：总分为100分：综合分 65分，价格分 35分，以最高得分中标。

1、综合部分(65分)

| 序号 | 评审指标 | 指标描述 | 分值范围 | 投标单位综合得分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | 企业业绩 | 投标人2021年1月1日至今具有单项合同金额不少于5万元的建筑物渗漏维修施工业绩，每提供1个业绩合同得4分，满分12分。 注：须提供业绩合同，时间以合同签订时间为准。需提供能反映项目名称、合同金额、合同内容、签约主体、签订时间的工程合同，否则不得分。 | 0-12分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要施工管理方案与措施 | 依据本项目施工要求提出针对本项目的施工管理方法，根据管理方案的合理性、完备性；关键工序和复杂环节的技术保障措施是否可行、完备综合评分：0-10分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 已通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，获得“重合同守信用企业认证证书”的，每个资质得1分，最高得4分；根据工程质量管理的保证体系的科学合理性、措施先进可行性、完备性；各类质量通病防治措施是否合理、可行、有效综合评分：0-4分。本项综合得分为0-8分 | 0-8分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 进度、安全、文明管理体系与措施 | 结合现场实际情况，编制进度计划表、主要工序进度是否符合项目节点工期要求，保证工期的安装施工措施是否具有操作性，编制的安全、文明施工管理措施，以确保现场设备使用和正常运行，根据措施的科学性及合理性综合评分：0-10分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务承诺 | 承诺提供选派至本项目经理每日在岗，保障施工工艺符合《建筑防水施工规范》，得2分；承诺提供施工2年免费质量保证，得15分；承诺提供施工3年免费质量保证，得20分；且响应时间在24小时以内完成服务要求的，得3分；无承诺的，不得分。 注：本项承诺将根据中标单位的投标承诺，在合同内约定。 | 0-25分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：上述所要求凡涉及评审的项目，投标文件中均应附相关证明材料扫描件，内容及图章应清晰。投标人必须对其投标时提供的有关资料的真实性负责，一旦查出有弄虚作假行为，按废标处理。

2、商务报价（35分）

| 序号 | 评审内容 | 评分因素 | 评分标准 | 投标单位报价得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 投标报价 | 投标报价评审（满分35 分） 1）取通过初步评审合格投标人的投标报价为有效投标报价。 2）报价得分计算：最高响应限价 供应商的响应报价不得高于招标人公布的最高响应限价，否则其响应无效。经过初步评审确认的响应报价为有效响应报价； 3）评审基准价为各有效响应报价的算术平均值；商务标得分计算； 4）以各有效响应报价与评标基准价相比，计算出偏离值 P； P＝ （有效响应报价-评审基准价）/评审基准价×100% 5）有效响应报价与评审基准价相比，则各有效供应商的商务标得分按以下方法计算： 当 P≥0 时，得分=35-P*100×1 # 当 P<0 时，得分=35+P*100×0.5 注：计算得分保留 2 位小数，第三位四舍五入。 | 0-35分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

3、投标人总得分

投标人总得分=综合部分得分+商务报价得分。

4、中标候选人的确定

评标委员会经过评审后，根据各投标人总得分第一名的投标人为中标人。如出现得分相同时，再比较他们的投标报价，报价低者优先。

5、比选分值统计表

| 项目编号 | 投标单位名称 | 技术分 | 价格分 | 总分 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |

- 6、比选委员会签名：

# 第四章 投标文件格式

金安广场6楼餐饮食堂操作间渗漏维修施工项目

投 标 文 件

投标人：                   （加盖公章）

法定代表人：                    (签章)

2024年  9  月     日

### 一、开标报价一览表

| 项目名称 | 金安广场6楼餐饮食堂操作间渗漏维修施工项目 |
| --- | --- |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价 （含税） | 大写： 元 小写： 元 （精确到小数点后两位） |
| 施工期限 | 合同签订后 30 天内完工。 |
| 施工质量要求 | 满足招标文件要求 |
| 备注 |  |

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：

二、分部分项工程量清单报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 1 | 楼（地）面注浆防水 | 1、排查、定位 2、打孔、装钉 3、水固化注浆防水、排水沟刷4道聚脲防水、局部破拆封堵、瓷砖素水泥勾缝、楼下顶板渗漏点位注浆、引流排水等多种综合施工工艺进行防渗漏维修 4、闭水试验（24小时以上） 5、底面、顶板裂缝补钉 6、投标人应充分考察现场，自行考虑报价，中标后不得调整 7、其他：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收规范 | m2 | 216.580 |  |  |  |  |  |
| 2 | 石膏板吊顶维修 | 1、更换石膏板面层 2、面层批两遍腻子，刷乳胶漆，做法与原吊顶做法一致 3、投标人应充分考察现场，自行考虑报价，中标后不得调整 4、其他：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收规范 | m2 | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 成品保护及保洁 | 1、部位：室内货架等成品保护 2、室内外所有窗、地面、墙面、天棚面及所有室内外物品的保洁工作 3、交工时，搞好窗明地净，室内外所有物品清理干净，达到精保洁标准 4、投标人应充分考察现场，自行考虑报价，中标后不得调整 5、其他：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收规范 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑垃圾外运 | 1、拆除的建筑垃圾要全部运至合肥市指点堆放地点，运距自行考虑，投标人报价时充分考虑渣土费等满足环保要求产生的相关费用，综合考虑报价 2、其他说明：详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计（9%税金） |  |  |  |  |  |  |  |  |

三．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

我方承诺不存在以下不良信用记录情形，若存在以下不良信用记录情形，不得确定为中标人

(1)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被人民法院列入失信被执行人的；

(2)投标人或其法定代表人近三年（2020年1月1日至今）有行贿犯罪行为的；

(3)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

(4)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：2024年9 月   日

### 四．投标业绩

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为投标人响应本招标文件评审的业绩。

2、后附业绩合同证明材料。